花加拉嘎乡小营子村产业配套基础实施

建设项目

实施方案

巴林左旗花加拉嘎乡人民政府

二〇二二年四月

目录

第一章总论	1

1.1 项目概况	1

1.1.2 建设单位	1

1.1.3 建设地点	1

1.1.4 建设内容与规模	1

1.1.5 项目投资	1

1.1.6 实施进度	2

第二章 项目背景与建设的必要性	2

2.1 项目背景	2

2.2 项目建设的必要性	3

第三章 场址选择	3

3.1 建设地点选择	3

3.2 建设条件	3

3.2.1 自然条件	3

3.2.2社会经济状况	4

3.2.3 交通运输条件	5

第四章 建设方案	5

4.1 建设内容和规模	5

4.2 防护工程设计方案	5

第五章 节能节水措施	6

5.1 设计依据	6

5.2 节能方案	6

5.3 节能措施	6

第六章 环境影响评价	7

6.1 项目场址环境现状	7

6.2 项目建设与运营对环境的影响	7

6.2.1 施工期环境影响分析及对应措施	7

6.2.2 营运期环境影响分析及对应措施	8

第七章 工程管理	8

7.1 项目建设期管理	9

7.1.1 组织管理	9

7.1.2 建设管理	9

7.1.3 资金管理	10

7.2 项目实施进度	10

第八章 投资估算	10

8.1 工程概况	10

8.2 编制依据	10

8.3 建筑材料价格计取依据	11

8.4 投资估算内容	11

8.5 投资估算及资金来源	11

第九章 效益分析	12

第一章总论

1.1 项目概况

1.1.1 项目名称

花加拉嘎乡小营子村产业配套基础实施建设项目

1.1.2 建设单位

巴林左旗花加拉嘎乡人民政府

1.1.3 建设地点

巴林左旗花加拉嘎乡小营子村

1.1.4 建设内容与规模

玉米片饲料加工厂四周浆砌石防洪堤长667米。

1.1.5 项目投资

1.总投资

本项目总投资为30万元，其中工程费用30万元。

2.资金筹措

本项目资金来源为申请中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。

1.1.6 实施进度

本项目实施进度为2022年4月至12月。

第二章 项目背景与建设的必要性

2.1 项目背景

随着我国农业的快速发展，玉米产业战略性结构调整步伐随之加快，在产业结构上，开始从初加工向精深加工拓展；区域结构上，玉米产业重心开始由销区向产区转移；从生产情况看，近年来在国家一系列惠农政策支持下，在市场价格拉动下，农民种粮积极性不断高涨，玉米产量持续攀升。以现在的市场情况看，不仅社会效益和经济效益显著，还有一定的抗风险能力。花加拉嘎乡小营子村采取“托管”模式：农民把土地委托给合作社管理，合作社提供全部机耕、机种、机管、机收服务，产出的粮食归农户所有，合作社仅收取服务费用。全村6200亩水浇地全部实现托管,通过“土地托管”实现“农资供应、耕种、管理、灌溉、收割、销售”的“六统一”，土地托管，从根本上解决了人力、农资、机械、仓储等，在农业产业链中的各环节问题，托管模式的成功，能够有效保证原材料的供给。为提高玉米产品附加值，促进村集体经济发展、提高种植户收入、带动劳动就业，现建设玉米片饲料厂一处。2021年防汛期间上游最大降水量达69毫米，为近十年来最大降水量，雨水顺流而下，部分上游河道损毁严重，小营子村位于下游地段，再有强降雨，将严重影响小营子村村民生命及玉米片饲料加工厂财产安全，为提高小营子村玉米片饲料加工厂安全性，以及保护群众生命财产安全，计划在饲料厂四周建设防洪堤。

2.2 项目建设的必要性

花加拉嘎乡现有耕地13.5万亩，其中近9万亩种植作物为玉米，形成了玉米种植产业带，年产粮食可达10800万斤，能够为玉米片加工厂建设提供原材料保障，尤其是小营子村土地集约化种植度较高，又采取托管模式，能够原材料供应充足，防止产能过程，玉米片深加工的产业延伸，可以有效提高产品附加值，从简单的销售到深加工，能够给村集体和村民带来较大的经济效益。为提高小营子村玉米片饲料加工厂抵御洪水等自然灾害的防范能力，在工厂四周建立护堤是有必要的。

第三章 场址选择

3.1 建设地点选择

本项目建设地点位于巴林左旗花加拉嘎乡小营子村

3.2 建设条件

3.2.1 自然条件

1.地形、地貌

本项目区地形起伏不大

2.工程地质条件

建设地点工程地质条件满足使用和建设要求

3.场地地震效应评价

场地稳定性好，适宜本工程建设。

4.冻深

最大冻土深度为2.2m。

3.2.2社会经济状况

花加拉嘎乡地处巴林左旗东北部，政府所在地伙力伙村，距旗政府所在地25公里，全乡总土地面积344平方公里(50万亩)，东与阿鲁科尔沁旗接壤，南与林东镇毗邻，西与林东镇、十三敖包镇连边，北与三山乡交界。全乡辖 13个行政村，23个自然村，户籍人口 7212户18414人，常住人口3600户9059人。全乡耕地面积13.5万亩(水浇地面积 7.8万亩)，草牧场面积21万亩，林地面积12.4万亩。花加拉嘎乡属于中温带半干旱气候，四季分明，年平均气温5.3℃，平均日照时数3000小时左右，年平均降水量350-400毫米，平均海拔649 米，无霜期115--125天。花加拉嘎乡现有党支部14个，全乡党员 489 人。辖区内有幸福院1所，老年公寓1所，寄宿制学校1所，卫生院1所，上三七地村扶贫产业园1处。农牧业资源主要以膜下滴灌节水农业、大扁杏、杂粮豆、肉驴、肉牛为主。我乡现有牲畜头数10万头只，全乡共有水浇地 7.8 万亩，粮食产量5.9万吨，笤帚苗种植面积共2万亩，原苗产量200万斤。

小营子村位于花加拉嘎乡中部，坐落在“丰小线”“衙小线”与县级公路的交汇处，距旗政府25公里。全村总面积1.4万亩，耕地面积7786亩，其中水浇地面积6200亩。

花加拉嘎乡小营子村主要以种植业为主，养殖业为辅。2020年末玉米种植产量达4650吨，总经济效益达800万元，大小蓄存栏4600余头只，2020年末人均纯收入10342元。

3.2.3 交通运输条件

花加拉嘎乡交通运输非常便利。乡政府距旗政府所在地25公里，西连接305国道，东至乌兰达坝苏木，南至白音沟，北可直接达十三敖包镇政府所在地洞山村，215县乡道横跨花加拉嘎乡，是该地区商品、物资运输的主动脉。形成了以花加拉嘎乡为中心的四通八达的交通网络，同时“村村通油路工程”建设进展顺利，交通运输条件进一步改善。

第四章 建设方案

4.1 建设内容和规模

花加拉嘎乡小营子玉米片饲料加工厂四周浆砌石防洪堤长667米。

4.2 防护工程设计方案

玉米片饲料加工厂四周浆砌石防洪堤长667米，高4米，厚0.3米。

第五章 节能节水措施

5.1 设计依据

《中华人民共和国节约能源法》；

《民用建筑绿色设计规范》（JGJ/T 229-2010）。

5.2 节能方案

尽量减少使用合成材料，充分利用阳光，节省能源，为大家创造一种接近自然地感觉。以人、建筑和自然环境的协调发展为目标，在利用天然条件和人工手段创造良好、健康的居住环境的同时，尽可能地控制和减少对自然环境的使用或破坏，充分体现向大自然的索取和回报之间的平衡。绿色建筑达到三个目标：

第一，减少建筑物在使用维护中的耗能，缓解能源危机；

第二，减少耗能的同时，提供舒适、环保的工作或居住环境；

第三，减少城市发展对地球生态的影响，如二氧化碳的排放和城市热岛效应。

5.3 节能措施

本项目没有采暖、给水，不照明，因此在运营期间不耗能。

第六章 环境影响评价

6.1 项目场址环境现状

项目所在地没有市政管网，生活污水经过化粪池处理达到《污水综合排放标准》中规定的一级排放标准后抽粪车抽走，最终运到污水处理厂集中进行处理达标后外排。环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二类标准。

声环境质量临街处符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）四类标准，其他处符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）二类标准。

6.2 项目建设与运营对环境的影响

6.2.1 施工期环境影响分析及对应措施

1.在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定。一般每天洒水 1-2 次；若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。施工场地洒水与否对扬尘的影响较大，场地洒水后，扬尘量将减低 28%-75%，大大减少了其对环境的影响。

2.施工噪声影响缓解措施：

（1）从声源上加以控制；（2）施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣；（3）建设与施工单位还应与施工场地周围单位、居民建立良好的关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。若因工艺或特殊需要必须连续施工。

3.施工垃圾对环境的影响分析及对应措施

固体废物的来源：固体废物主要来源于施工过程中产生的建筑垃圾、弃土施工人员产生的生活垃圾。建筑垃圾主要为残砖、断瓦、废弃混凝土等。

环境影响分析及处置措施：施工期的生活垃圾量很少，主要是厨余垃圾，另外还有少量工人用餐后的废弃饭盒、塑料袋等，如不及时清理，在气温适宜的条件下会滋生蚊虫、产生恶臭、传播疾病。采取定点堆放、即产即清的方法外运至指定地点消纳。

6.2.2 营运期环境影响分析及对应措施

废水：主要为生活污、废水；

废气：主要为汽车尾气污染；

噪声：主要为生活噪声、交通噪声；

固体废物：主要是生活垃圾。

对应措施：

生活污水就地处理后，采用抽粪车运走；生活垃圾收集后统一送往附近垃圾场。

第七章 工程管理

7.1 项目建设期管理

7.1.1 组织管理

该项目成立由花加拉嘎乡人民政府主要领导负责，乡财政所及项目实施村委会主要负责人组成的项目领导小组，负责组织和协调重大事项的决策，对项目建设全面负责。领导小组负责项目组织实施、监督管理等工作，负责项目资金运行管理。

7.1.2 建设管理

为能使项目顺利实施，必须建立一套完整的项目管理制度和监督管理制度：

1.项目法人制：本项目为项目法人单位为巴林左旗花加拉嘎乡人民政府，负责组织协调和重大事项的决策，对项目建设全面负责。

2.工程监理制：实工程监理制，监理单位要认真履行监理职责，特别要加强对关键工序、重要部位和隐蔽工程的监督检查。

3.合同制：工程建设全部实行合同制管理，中标单位单位与项目法人签订合同，合同明确责任、权利和义务，作为资金拨付和验收的重要依据。

7.1.3 资金管理

由项目施工单位向项目法人单位提出项目资金申请，项目法人单位根据施工单位的施工进度逐步拨付。同时还要建立健全资金管理和各项规章制度，严禁截留、挤占和挪用项目资金，接受纪检监察、财政、审计等部门的监督。

7.2 项目实施进度

本项目实施进度为 2022 年 4 月至 12 月。

第八章 投资估算

8.1 工程概况

玉米片饲料加工厂四周浆砌石防洪堤长667米。

8.2 编制依据

《建设项目投资估算编审规程》（CECA GC1-2015）；

《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》（内建标〔2019〕113 号）；

《内蒙古自治区建设工程费用定额》（DYD15-801-2017）；

《内蒙古自治区市政工程预算定额 第一册 通用工程》（2017）；

《内蒙古自治区市政工程预算定额 第二册 道路工程》（2017）；

8.3 建筑材料价格计取依据

建筑材料价格执行赤峰市巴林左旗 2022 年 4 月份市场价格。

8.4 投资估算内容

本项目总投资由工程费用、工程建设其他费用、预备费构成。

1.工程费用

工程费用主要为建筑与装饰工程费。

2.工程建设其他费用

本项目不计工程建设其他费用。

3.预备费

本项目不计预备费。

8.5 投资估算及资金来源

- 1.总投资

本项目总投资为30万元，其中工程费用30万元。

2.资金筹措

本项目资金来源为申请中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。

第九章 效益分析

本项目受益人口 89人，其中涉及脱贫人口36人，项目实施后产权归村集体所有，可以改善人居环境，保障村民生命财产安全，减少安全隐患，改善了农民的生产、生活条件，保障了周边地区经济蓬勃发展，保证当地国民经济的持续稳定发展，提高人民群众的生活质量，维护区域社会稳定，促进乡村振兴发展，因此社会效益显著。