巴林左旗嘉源综合农贸交易中心项目

巴林左旗嘉源综合农贸交易中心项目位于西城街道西郊村区域，迎宾路以东，富河路以西，城市北外环路以南，赛罕街以北；项目总占地289亩（以实际土地挂牌出让面积为准），投资规模约8.9亿元，总建筑面积23.39万平米。经过前期多地外出考察招商，计划在我旗建设一处集蔬菜水果、粮油副食、冷鲜、小商品、家居、建材、农机与一体综合性农贸交易中心。

农贸交易中心：以秋山大街为界分南北两期建设，一期南地块用地面积93911平米，建筑面积103948平米，投资约4.2亿元，建设期限2023年4月至2023年12月。二期北地块用地面积93236平米，建筑面积104780平米，投资约4.7亿元，建设期限2023年12月至2024年12月。

西郊村农贸交易中心（南片区一期）：西郊村投入土地近300亩，分得商厅23000多平米。这样给5.6.7.8.10组村民总计增收约9000万元。